# DETERMINAZIONE  N.  24  DEL  18  FEBBARIO  2009

OGGETTO : “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE  DI STRADA P.A. LONGI VENDIPIANO CASTANETO - COMPLETAMENTO” .”- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

# IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

OMISSIS……….

# D E T E R M I N A

# Di  approvare la perizia di variante tecnica redatta in data 14.10.2008 dalla Direzione Lavori Ing. Benedetto Vasi  relativa ai lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 594.000,00 :

- Di  prendere atto che  i maggiori lavori pari ad  € 16.271,09 si sono realizzati con l’impiego delle somme a disposizione del 5% e con l’utilizzo del ribasso d’asta si sono coperti le maggiori spese dovute ad oneri fiscali ed espropri.

- Di  predente atto altresì che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato senza riserve l’atto di sottomissione il quale è stato registrato  ad Agrigento al n. 3512 serie 3^ in data 28.10.2008.

- Fare carico al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.

- Rimandare a successivi provvedimenti l’adozione di tutti gli atti necessari conseguenti