# DETERMINAZIONE  N.  27 DEL   25  FEBBRAIO  2009

OGGETTO : “LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO PLURIMO CON REALIZZAZIONE DI ANNESSI PARCHEGGI” .”- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

# D E T E R M I N A

- Di  approvare la perizia di variante suppletiva trasmessa in  data 29.01.2009 dalla Direzione Lavori Arh. Francesco Pidalà e Ing. Leone Pidalà   relativa ai lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di €  344.290,81

- Di  prendere atto che  i maggiori lavori pari ad  € 20.117,05 saranno  realizzati con l’impiego delle somme a disposizione del 5% e con l’utilizzo del ribasso d’asta si sono anche coperti  le maggiori spese dovute ad oneri fiscali .

- Di  predente atto altresì che i rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’impresa esecutrice  saranno regolati da apposito  atto di sottomissione  il quale è stato già    sottoscritto dall’impresa esecutrice dei lavori e sarà opportunamente registrato.

- Fare carico al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.

- Rimandare a successivi provvedimenti l’adozione di tutti gli atti necessari conseguenti