OGGETTO :  APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN  FABBRICATO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI SITO NELLA C.DA CROCETTA”.

IL SINDACO

P R O P O N E

- Di  approvare la  perizia di variante suppletiva redatta dal D.L. relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria di un  fabbricato da adibire a centro servizi sito nella C.da Crocetta”, per l’importo complessivo di € 62.924,20  così  distinto :

|  | Sommano i lavori | € 44.070,93 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A detrarre oneri diretti per la sicurezza | -€ 1.471,11 |  |
|  | Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 42.599,82 |  |
|  | ribasso d'asta dello 0,3971% | -€ 169,16 |  |
|  | Importo dei lavori al netto del r.a. | € 42.430,66 |  |
|  | oneri diretti per la sicurezza | € 1.471,11 |  |
|  | Importo complessivo netto dei lavori+oneri sicurezza | € 43.901,77 |  |
| (A) | Lavori al netto dei ribassi contrattuali |  | € 43.901,77 |
| B) | Somme a disposizione Amm.ne: |  |  |
| 1 | per IVA il 10% sui lavori al netto (A) | € 4.390,18 |  |
| 2 | competenze progettazione interna - art. 18 L. 109/94 e R.U.P. : | € 455,69 |  |
|  | a) Attività del R.U.P. €44.070,93*2%*0,25=€220,35 |  |  |
|  | b) Redattori progetto e p.s.c. €37958,81*2%*0,31= € 235,34 |  |  |
| 3 | Competenze tecniche : D.L., sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, misure e contabilità, cassa e diritti. - Redazione P.V. | € 13.500,00 |  |
| 4 | per economia ribasso d'asta dello 0,3971% | € 169,16 |  |
| 5 | IVA il 10% su ribasso d'asta | € 16,92 |  |
| 6 | Lavori in economia compresa IVA | € 490,49 |  |
|  | Sommano | € 19.022,44 | € 19.022,44 |
|  | Totale complessivo dei lavori ( A+B) |  | € 62.924,20 |

- Di prendere atto  che  la maggiore spesa ammonta a  complessivi € 7.654,20 , (di cui € 6.087,85 per lavori al netto ed € 1.566,35 per somme a disposizione dell’Amm.ne ) rispetto all’importo del progetto originario  previsti nella perizia di variante suppletiva  e trovano copertura per il 45% a carico del Gal Nerbrodi Plus mentre la restante parte del 55% a carico del bilancio comunale,  così come stabilito  con delibera di G.M. n. 53/2009 e determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.70/2009.

- Prendere atto  altresì,  del  D.D.G. n. 698/2008 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste con in quale è stato finanziato il progetto “La biodiversità come risorsa  -  tutela della razza zootecnica autoctone siciliane” il cui piano finanziario prevede la somma complessiva di € 50.000,00  (Eurocinquantamila/00)  per adeguamento locali ed acquisto attrezzature per laboratori.

- Prendere  atto che questa Amm.ne   intende utilizzare,  per coprire il predetto 55% la quota parte necessaria dei fondi pari ad € 50.000,00  (quantificati in € 62.924,20 x 55%= € 34.608,31 )  previsti nel piano finanziario di cui al D.D.G. n. 698/2008 .

- Dare atto che i rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’impresa esecutrice dei lavori saranno regolati con  apposito  atto di sottomissione   e che sarà soggetto a registrazione

- Fare carico al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.

- Fare carico al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al Responsabile dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.