OGGETTO :APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME N. 2 RELATIVA AI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADA DI P.A. LONGI VENDIPIANO CASTANETO .   COMPLETAMENTO .

IL SINDACO

P R O P O N E

- Di  approvare la perizia di variante ed assestamento somme n. 2 redatta in data 29/05/2009 dalla Direzione Lavori -  Ing. Benedetto Vasi  relativa ai lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 594.000,00  così  distinto :

| A) | Lavori |  | € 385.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Somme per la sicurezza esclusi dal ribasso |  | € 19.563,50 |  |
| 2 | Importo su cui applicare il ribasso |  | € 365.436,50 |  |
| 3 | Importo di contratto |  |  | € 358.267,59 |
| B) | Somme a disposizione |  |  |  |
| 1 | Espropri | € 51.839,88 |  |  |
| 2 | Imprevisti il <5% (economie) | € - |  |  |
| 3 | Spese tecniche ed oneri fiscali | € 122.695,54 |  |  |
| 4 | I.V.A. al 10% su A | € 35.826,76 |  |  |
| 5 | Spese procedure di gara | € 8.273,40 |  |  |
| 6 | Percella geologo ed oneri fiscali | € 12.037,31 |  |  |
| 7 | Indagine geologica ed oneri fiscali | € 5.059,52 |  |  |
|  | Totale somme a disposizione | € 235.832,41 |  | € 235.832,41 |
|  | Totale complessivo |  |  | € 594.000,00 |

- Di  prendere atto che  i maggiori lavori pari ad  € 10.919,98 saranno  realizzati con l’impiego delle economie negli espropri.

- Di approvare i nuovi piani di esproprio facente parte della perizia di variante ed  assestamento n. 2.

- Di  predente atto altresì che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato senza riserve l’atto di sottomissione il quale è sarà soggetto a registrazione .

- Fare carico al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.

- Fare carico al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per quanto di competenza .

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.