|  | COMUNE DI LONGI (Provincia di Messina) Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ( 0941 485040 (Fax 0941 485401 Partita I.V.A. 02810650834 Codice Fiscale 84004070839 E mail :serviziotecnicolongi@libero.it cc.p. 13925987 |
| --- | --- |

# AREA   TECNICA

# DETERMINAZIONE  N. 09  DEL 10 FEBBRAIO 2010

OGGETTO :  LAVORI ED INVESTIMENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL’ORIGINARIO USO DEL SUOLO ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI NATURALI, IL MANTENIMENTO DELL’USO TRADIZIONALE AGROFORESTALE DEL TERRITORIO, LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE – LOCALITÀ BOSCO SOPRANO  “MISURA 1.09, AZIONE A, B e C (P.O.R. Sicilia 2000 – 2006)   cod. id. IT. 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0138 –

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLADO.

# IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Premesso che  con delibera di G.M. n. 12 del 20 gennaio 2005 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “MISURA 1.09, AZIONE A, B e C (P.O.R. Sicilia 2000 – 2006) – MANTENIMENTO DELL’ORIGINARIO USO DEL SUOLO (Regolamento CE n° 1257/99)” per l’importo complessivo di € 519.000,00, di cui € 370.846,87 per lavori, € 12.655,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.497,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione

Che  il progetto di che trattasi è stato finanziato con D.D.G. n. 2367 del 20.10.2004  per l’importo complessivo di € 517.212,66, di cui € 370.846,87 per lavori, € 12.655,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 133.710,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Rilevato che i suddetti lavori sono stati aggiudicati all’impresa “SFS s.r.l. Vivai e Piante” con sede in Palermo Via Libertà n. 56 C.f. e  P.IVA –   00120560826 , per l’importo complessivo di € 269,828,11 al netto del ribasso d’asta dell’ 27,24% sull’importo a base d’asta di € 383.502,45, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 12.655,58, giusto contratto in data 21.03.2006  rep. n. 02/2006 e reg. a S. Agata Militello il 24.03.2006 al n. 226 serie I;

Visto il   D.D. dell’Assessorato Agricoltura e Foreste  di approvazione del contratto di appalto e d’impegno delle somme,  n. 563 del 17.07.2006 registrato alla ragioneria il 20.07.2006 impegno n. 36 e registrato alla Corte dei Conti il 02.08.2006 reg. 1 fg. 239 con il quale  è stata impegnata la somma di € 393.463,08  sul capitolo 550051 del Bilancio della Regione Siciliana  - rubrica Dipartimento Regionale Foreste

/./././

Che con determina sindacale n. 39 del 28 giugno 2007 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi nella persona del geom. Aldo Bartolo;

Rilevato   che con delibera di G.M. n.  33 del 06.03.2008,  è stata approvata la perizia di variante tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 25 comma 3 secondo periodo  relativa ai  lavori di  che trattasi  per l’importo complessivo di € 393.463,08;  giusto atto di sottomissione  in data 18.03.2008   registrato a  Patti (Me) il 16.04.2008 al n. 311 serie III^

Rilevato altresì, che detti lavori sono stati ultimati in data 24/10/2008 come risulta dal  certificato di ultimazione agli atti di questo ufficio;

Visto il conto  finale, corredato dai relativi atti contabili e dei documenti giustificativi, previsti per legge e  trasmessi a questo Ente dalla  direzione dei lavori;

Vista la relazione sul conto finale a firma del Responsabile del Procedimento ;

Visto il certificato di collaudo trasmesso dal Collaudatore incaricato , da cui si evince che i lavori contabilizzati ammontano a € 282.373,14 che detratto l’importo netto eseguito pari ad € 281.024,55 resta il credito netto dell’impresa di € 1.348,55;

Visto il  certificato di collaudo  da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che può essere liquidato il credito residuo all’impresa appaltatrice;

Vista la nota del 20/07/2009 prot. n. 14948 e acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 28/07/2009 con il n. 4354 con la quale il Dirigente dei Servizi Tecnici del  Dipartimento  delle Foreste notificava a questo Ente il Decreto n. 380 del 17/04/2009 di approvazione del certificato di collaudo

Considerato che si può  procedere all’approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo  e rilevato che dalla documentazione esaminata non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva liquidazione ed alla chiusura dei lavori, avendo accertato la regolarità delle posizioni assicurative come dal Documento di Regolarità Contributiva ;

Visti:

-  l’articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall’articolo 6 della legge n. 127/97 e l’articolo 3, comma 2°, del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;

- il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l’articolo 2 “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127” della legge regionale  7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti di gestione finanziaria, per gli atti di Amministrazione e l’assunzione di impegni di spesa;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-  il provvedimento n. 02 del 28.01.2010 con il quale il Sindaco ha nominato  il  dipendente comunale Geom.  Aldo Bartolo  Responsabile  dell’Area Tecnica, attribuendo fra l’altro, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 51 della  legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana ;

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra descritti, di procedere alla relativa approvazione degli atti  di  contabilità finale e relativo certificato di  collaudo ;

Ritenuta,  la propria competenza per come su esposto;

# Per la causale descritta in narrativa;

# D E T E R M I N A

- Di approvare la contabilità finale e relativo certificato di collaudo   relativo ai  “LAVORI ED INVESTIMENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL’ORIGINARIO USO DEL SUOLO ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI NATURALI, IL MANTENIMENTO DELL’USO TRADIZIONALE AGROFORESTALE DEL TERRITORIO, LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE – LOCALITÀ BOSCO SOPRANO  “MISURA 1.09, AZIONE A, B e C (P.O.R. Sicilia 2000 – 2006)   cod. id. IT. 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0138 “ eseguiti dall’impresa  “SFS s.r.l. Vivai e Piante” con sede in Palermo Via Libertà n. 56 C.f. e  P.IVA –   00120560826 ,  da cui risulta che l’impresa appaltatrice, nei termini di esecuzione del contratto e successivo atto di sottomissione sopra richiamati, ha eseguito i lavori di che trattasi per un importo complessivo di  € 282.373,14 che detratto l’importo netto eseguito € 281.024,55  resta il credito dell’impresa di € 1.348,55  oltre IVA del 20% .

- Di  liquidare detto credito residuo dell’impresa.

- Di Restituire le cauzioni  prestate dall’appaltatore  ai sensi dell’art. 30 comma 2 e 3 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 07/2002 e s.m.i.. fermo restando gli obblighi  previsti dagli artt. 1666 e 1669 del C.C., così come previsto dall’art. 205 del D.P.R. n. 554/1999 .

- Di procedere agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione.

- Di incaricare il Responsabile dell’ Area economico  finanziaria per provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento  della stessa approvazione;

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’ufficio segreteria.

##### IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Geom. Aldo Bartolo)

Visto di regolarità contabile ..

Addì  10/02/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Antonina Ruffini)

________________________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

|_X| Ufficio Segreteria				|_X| Ufficio Tecnico

|_X| Ufficio Ragioneria				|_X| Albo Pretorio

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente

determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno                                            .

col n. __________ di registro e per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________                                                                      _______________________