|  | COMUNE DI LONGI (Provincia di Messina) Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ( 0941 485040 (Fax 0941 485401 Partita I.V.A. 02810650834 Codice Fiscale 84004070839 E mail : serviziotecnicolongi@libero.it cc.p. 13925987 |
| --- | --- |

# AREA   TECNICA

# DETERMINAZIONE  N. 13  DEL 16  FEBBRAIO 2010

OGGETTO :  LAVORI DI REVISIONE SORGENTE FILIPELLI E SERBATOIO S. CROCE CON  CONDOTTA  DI  ADDUZIONE  DA  SORGENTE  A  SERBATOIO . -

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE,  RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLADO.

# IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Premesso :

- che con determinazione n. 30 del 04 aprile 2003 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il   progetto esecutivo per  i “Lavori di revisione sorgente Filipelli e serbatoio S. Croce con condotta di adduzione da sorgente a serbatoio” ,  per l’importo complessivo di € 588.760,14 di cui € 405.375,00 per lavori ed €183.760,14 per somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le;

- che con  determina n. 164 del 26 novembre 2004 avente per oggetto   approvazione progetto esecutivo per  i “Lavori di revisione sorgente Filipelli e serbatoio S. Croce con condotta di adduzione da sorgente a serbatoio”  è stata Modifica la determinazione n. 30 del 04.04.2003 e riapprovato il progetto esecutivo di che trattasi;

- che con determina sindacale n. 16 del 04 aprile 2003,  è stato nominato il  Geom. Aldo Bartolo, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi;

- che l’opera è stata finanziata dall’Assessorato Regionale Lavori Pubblici giusto D.D.G. n. 497 del 23/03/2004 per l’ importo complessivo di € 588.760,14 ;

- che  con D.D.S. n. 889 del 13.12.2007 del 1° settore  regolamentazione delle Acque – Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai soli fini della rendicontazione l’intervento di che trattasi è stato imputato al POR SICILIA 2000/2006 Misura 1.04;

Rilevato che i suddetti lavori sono stati aggiudicati all’impresa  all’ impresa PRESAL COSTRUZIONI s.r.l.. con sede in S. Agata Militello in Via Michelangelo n. 15,  per l’importo complessivo di € 334.773,37 al netto del ribasso d’asta del 17,93% sull’importo a base d’asta di € 405.375,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad  € 11.612,40, giusto contratto in data  18.09.2003  rep. n. 07/2004,  reg. a S. Agata Militello il 25.09.2003 al n. 1074 serie I e contratto integrativo  n.  09/2004 di rep. del 12.11.2004 reg. a S. Agata Militello in data 16.11.2004 al n.100218 serie I^;

/./././

Preso atto  che con  determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 166 del 01 dicembre 2004  è stata approvata la perizia di variante  datata 20.11.2004  redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 25 comma 3 secondo periodo  relativa ai  lavori di “Lavori di revisione sorgente Filipelli e serbatoio S. Croce con condotta di adduzione da sorgente a serbatoio” per l’importo complessivo di 588.760,00 così distinti  € 334.773,37 per lavori ci cui € 323.160,97 per lavori al netto del r.a. ,  € 11.612,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 169.264,67 per  somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le;

Rilevato altresì che con delibera di G.M. n. 84 del 30 giugno 2005 resa immediatamente esecutiva è stata approvata la Perizia di Assestamento somme per l’importo complessivo di 588.760,00 così distinti  € 334.773,37 per lavori ci cui € 323.160,97 per lavori al netto del r.a. ,  € 11.612,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 169.264,67 per  somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le;

Che durante il corso dei lavori, è stato sottoscritto  con l’Impresa il verbale di concordamento nuovi  prezzi  in data 20.09.2004 reg. a  S. Agata Militello in data 14.10.2004 al n. 100345 serie III^  e  atto di sottomissione  in data 30/11/2004 reg. a  S. Agata Militello in pari data al n. 100530 serie III^;

Rilevato altresì, che detti lavori sono stati ultimati in data 28/12/2004 come risulta dal  certificato di ultimazione agli atti di questo ufficio;

Visto il conto  finale, corredato dai relativi atti contabili e dei documenti giustificativi, previsti per legge e  trasmessi a questo Ente dalla  direzione dei lavori;

Vista la relazione sul conto finale a firma del Responsabile del Procedimento;

Visto il certificato di collaudo trasmesso dal Collaudatore incaricato , da cui si evince che i lavori contabilizzati ammontano a € 34.773,37 che detratto l’importo netto eseguito pari ad € 333.099,50 resta il credito netto dell’impresa di € 1.673,87;

Visto il  certificato di collaudo  da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che può essere liquidato il credito residuo all’impresa appaltatrice;

Vista la nota del 11.01.2010 prot. n. 1108  con la quale il Dirigente del Servizio VIII.02 dell’Ass. Reg.le risorse idriche e regime delle acque restituiva gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo  con il quale viene determinato in € 1.637,87  il  credito netto residuo dell’impresa;

Considerato che si può  procedere all’approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo  e rilevato che dalla documentazione esaminata non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva liquidazione ed alla chiusura dei lavori, avendo accertato la regolarità delle posizioni assicurative come dal Documento di Regolarità Contributiva;

Visti:

-  l’articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall’articolo 6 della legge n. 127/97 e l’articolo 3, comma 2°, del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;

- il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

- l’articolo 2 “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127” della legge regionale  7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti di gestione finanziaria, per gli atti di Amministrazione e l’assunzione di impegni di spesa;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-  il provvedimento n. 02 del 28.01.2010 con il quale il Sindaco ha nominato  il  dipendente comunale Geom.  Aldo Bartolo  Responsabile  dell’Area Tecnica, attribuendo fra l’altro, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 51 della  legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana ;

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra descritti, di procedere alla relativa approvazione degli atti  di  contabilità finale e relativo certificato di  collaudo ;

Ritenuta,  la propria competenza per come su esposto;

# Per la causale descritta in narrativa;

/./././

# D E T E R M I N A

- Di approvare la contabilità finale e relativo certificato di collaudo   relativo ai  “LAVORI DI REVISIONE SORGENTE FILIPELLI E SERBATOIO S. CROCE CON  CONDOTTA  DI  ADDUZIONE  DA  SORGENTE  A  SERBATOIO  cod. id. 1999.IT.16.1.PO.011/1.04//97.1.0/0098”  eseguiti dall’impresa  PRESAL COSTRUZIONI s.r.l.. con sede in S. Agata Militello in Via Michelangelo n. 15,  da cui risulta che l’impresa appaltatrice, nei termini di esecuzione del contratto e successivo atto di sottomissione sopra richiamati, ha eseguito i lavori di che trattasi per un importo complessivo di  € 334.773,37 che detratto l’importo netto eseguito €333.099,50  resta il credito dell’impresa di € 1.637,87  oltre IVA del 20% .

- Di  liquidare detto credito residuo dell’impresa.

- Di Restituire le cauzioni  prestate dall’appaltatore  ai sensi dell’art. 30 comma 2 e 3 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 07/2002 e s.m.i.. fermo restando gli obblighi  previsti dagli artt. 1666 e 1669 del C.C., così come previsto dall’art. 205 del D.P.R. n. 554/1999 .

- Di procedere agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione.

- Di incaricare il Responsabile dell’ Area economico  finanziaria per provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento  della stessa approvazione;

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’ufficio segreteria.

##### IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Geom. Aldo Bartolo)

Visto di regolarità contabile ..

Addì  16/02/2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Antonina Ruffini)

________________________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

|_X| Ufficio Segreteria				|_X| Ufficio Tecnico

|_X| Ufficio Ragioneria				|_X| Albo Pretorio

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente

determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno                                            .

col n. __________ di registro e per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________                                                                      _______________________